**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**КАНТЕМИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Решение**

принятое на **14** сессии

Совета народных депутатов Кантемировского городского поселения шестого созыва

от 27.12.2023 г. № 261

р.п. Кантемировка

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Кантемировского городского поселения на 2024 год** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета народных депутатов Кантемировского городского поселения от 08.09.2021 г. № 61 «Об утверждении Порядка формирования Плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Кантемировского городского поселения», Совет народных депутатов Кантемировского городского поселения **решил:**

1. Утвердить план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Кантемировского городского поселения на 2024 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кантемировского городского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.

Председатель Совета народных

депутатов Кантемировского

городского поселения А.В. Сердюков

Глава Кантемировского

городского поселения Ю.А. Завгородний

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Кантемировского городского поселения

от 27.12.2023 г. № 261

**ПЛАН**

**ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Кантемировского городского поселения на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Протяженность****(м)** | **План мероприятий** |
| **2024 год** |
| 1 | 2 | 4 | 7 |
| 1. | ул. Петровского, км 0+000-км 0+180; км 1+925-км 2+105  | 0,360 | устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей  |
| 2. | ул. Петровского км 0+180-км 0+325; км 0+325-км 1+025; км 1+025-км 1+925 | 1,745 | устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей  |
| 3. | ул. Полевая км 0+000-км 0+150; км 0+150-км 0+200; км 0+200-км 0+475 | 0,475 | устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей  |
| 4. | ул. Московская км 0+000-км 0+287  | 0,287 | устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей  |
| 5. | ул. 25 Партсъезда км 0+000-км 0+400 | 0,400 | устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей  |
| 6. | ул. Шевченко км 0+000-км 0+450; км 0+450-км 0+650 | 0,650 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 7. | ул. Буденного км 0+000-км 0+080 | 0,080 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 8. | ул. Солнечная км 0+000-км 0+345 | 0,345 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 9. | пер. Кирпичный км 0+000-км 0+238 | 0,238 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 10. | тротуар по ул. Декабристов км 0+000-км 1+242 | 1,242 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 11. | ул. Шахтинская км 0+000-км 0+560 | 0,560 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 12. | ул. Народная км 0+000-км 0+892 | 0,892 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 13. | ул. Заречная км 0+000-км 0+703 | 0,703 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 14. | ул. Шевченко км 0+650-км 0+855 | 0,205 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 15. | ул. Пионерская км 0+000-км 0+281 | 0,281 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 16. | ул. Буденного км 0+080-км 0+243 | 0,163 | устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении  |
| 17. | ул. Декабристов, км 0+355 |   | ремонт тротуара |
| 18. | ул. Декабристов, км 1+080 |   | ремонт тротуара |
| 19. | ул. Декабристов, км 1+110 |   | ремонт тротуара |
| 20. | ул. Декабристов, км 1+612 |   | ремонт тротуара |
| 21. | ул. Декабристов, км 2+571 |   | ремонт тротуара |
| 22. | ул. Победы, км 0+145 |   | ремонт тротуара |
| 23. | ул. Победы, км 0+290 |   | ремонт тротуара |
| 24. | ул. Победы, км 0+384 |   | ремонт тротуара |
| 25. | ул. Ленина, км 0+222 |   | ремонт тротуара |
| 26. | ул. Ленина, км 0+282 |   | ремонт тротуара |
| 27. | ул. Ленина, км 0+483 |   | ремонт тротуара |
| 28. |  ул. Буденного, км 0+175 |   | ремонт тротуара |